## Slide 1
Dialogue MOA – MOE, de la bonne conduite de projets informatiques
JDEV2017, le 5 juillet 2017
Auteur : Luc Saccavini (DGDT)

## Slide 2
La méthode canonique
Un but : produire une application numérique
Acteurs clés : MOA, MOE, utilisateurs, chef de projet
Une méthode, un vocabulaire
  Autonomie => budget, moyens
  Action transversale => organisation matricielle
  Jalons => étapes importantes, point de non retour
  Livrables définis => réalité du projet
  Gouvernance => Copil, réunions de suivi
JDEV le 05/07/2017
DGDT - LS
- 2
Contexte : post-lancement (kickoff), et projets logiciels
Notes: Auteur :
2
On se place après les phases amont
- Note d’opportunité
- étude de faisabilité

## Slide 3
La MOA
MOA : Maîtrise d’Ouvrage
  Financeur et bénéficiaire du projet
    A décidé le lancement du projet
  Représente les utilisateurs (besoins, attentes)
  Spécifie fonctionnellement le projet
    Pour elle et ses utilisateurs
JDEV le 05/07/2017
DGDT - LS
- 3
Notes: Auteur :
3
Les mots en gras sont les points de vigilance

## Slide 4
La MOE
MOE : Maîtrise d’Œuvre
  Responsable de la réalisation et mise en œuvre du projet
  Fait les choix techniques : architecture, environnement de développement, etc.
  Garanti les fonctionnalités
  Produit les livrables (versions, modules,…)
JDEV le 05/07/2017
DGDT - LS
- 4
Notes: Auteur :
4

## Slide 5
Les utilisateurs
Ce sont les bénéficiaires du projet
En plus d’être sympathiques ils sont
  Au courant de rien (~90% d’entre eux)
  Plus divers qu’on ne le croit
  Prêts à tout :
  Veulent bien contribuer, donner leur avis
JDEV le 05/07/2017
DGDT - LS
- 5
Ce sont les utilisateurs qui au final vont accepter ou refuser le projet
Notes: Auteur :
5

## Slide 6
Le chef de projet
Assure que le projet avance
  Anime la gouvernance
  Arbitre : ressources, conflits
Et cela malgré
  Les problèmes de spécifications
  Les imprévus inévitables
  Les délais qui filent : recettes, mouvements de personnes clés...
  Les courts circuits : information, décisions
  Les mal façons
  Les problèmes d’ego, de budget
  Les crises, chausse trappes
  Les angoisses, les jours sans
  Et tout ce qui fait le charme de ce métier
  Que pour rien au monde on ne voudrait abandonner
  Enfin ça dépend les jours
JDEV le 05/07/2017
DGDT - LS
- 6
Rôle central
Notes: Auteur :
6

## Slide 7
Schéma global théorique
JDEV le 05/07/2017
DGDT - LS
- 7
MOA
Utilisateurs
MOE
Chef de projet
(AMO)
Copil
-> Jalons
-> livrables
-> recettes
-> mise en prod.
-> évolutions
DSI
Sté extérieure
…..
Notes: Auteur :
7

## Slide 8
En pratique ….
JDEV le 05/07/2017
DGDT - LS
- 8
MOA
Utilisateurs
MOE
Chef de projet
(AMO)
Copil
-> Jalons
-> livrables
-> recettes
-> mise en prod.
-> (évolutions)
DSI
Sté extérieure
…..
Notes: Auteur :
8

## Slide 9
Le syndrome du chef de projet
JDEV le 05/07/2017
DGDT - LS
- 9
temps
kick-off
livrables
Budget, ressources
deadline
objectif fonctionnel
Notes: Auteur :
9

## Slide 10
Les pièges à éviter
Allongement du projet
  Délais => ex. + 2ans le besoin a évolué
  Extension fonctionnelle => v1, v2, v3
  Effet tunnel
    Détection tardive des pb de spec, GUI
    Non validation => perte de ressources
Remises en cause
  Besoins => halt + re-start (ou pas)
  Calendrier
JDEV le 05/07/2017
DGDT - LS
- 10
Notes: Auteur :
10

## Slide 11
Les bonnes pratiques du chef de projet
Admettre que la réalité est imparfaite
  La MOA ne peut pas spécifier tout
  La MOE n’est pas parfaite
  MOA et/ou MOE multiples
Accepter le dialogue permanent
  Remettre toujours les utilisateurs au centre
    Panels d’utilisateurs
    Maquettes, pré-versions
S’accrocher à la méthode
  Livrables, jalons, instance de décision/pilotage
JDEV le 05/07/2017
DGDT - LS
- 11
Agilité !
Notes: Auteur :
11